宁波市战略性新兴产业2019年度工作要点

2019年是新中国成立70周年，是深入推进“十三五”规划、决胜全面建成小康社会的关键之年。全市战略性新兴产业工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的“十九大”和十九届二中、三中全会精神，按照中央、省、市经济工作会议部署，围绕“六争攻坚、三年攀高”专项行动，依托全国自主创新示范区、全国首批科技成果转移转化示范区、宁波“一带一路”建设综合试验区等先行先试优势，推进“互联网＋”、大数据、数字经济等新技术、新业态、新模式，加快新动能培育发展，为全市产业高质量发展、打造“246”产业集群和“名城名都”建设提供坚实支持。

到2019年，产业规模不断扩大，战略性新兴产业规上工业产值力争达到5000亿元（2018年4422亿元），战略性新兴产业规上工业增加值高于工业平均水平3个百分点（2018年比规上工业增加5.7个百分点），占规上工业比重提高1个百分点（2018年占比26.6%）；创新能力不断增强，力争新增1家国家级产业创新中心或制造业创新中心，新增3家省级以上企业技术中心，新增2家省级以上双创示范基地，新增3家省级产业创新服务综合体。

一、全力推进重大平台建设

1、全力推进前湾新区建设。统筹提升宁波杭州湾新区、中意（宁波）生态园、慈溪高新区和环湾创新中心等平台，高水平建设宁波前湾新区，力争打造服务全省“大湾区战略”的高能级平台。加快新区发展思路和空间规划等前期研究，聚焦宁波数字经济“一号工程”开展招商引智，积极探索体制机制创新突破，建设具有国内先进水平的“宁波环湾智能制造新区”。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市商务局、市科技局）

2、科学规划建设甬江科创大走廊。依托国家自主创新示范区建设，整合现有科创资源和平台，打造宁波甬江科创大走廊。重点推进宁波国家高新区、中官路创业创新大街、南北高教园区等建设，继续引进一批高能级大院大所，力争建设成为宁波科创资源集聚高地、创新创业首选地、国家科技成果转化主引擎和国际化人才特区。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市科技局、市经信局）

3、高标准建设国家自主创新示范区。以宁波国家高新区为核心，联动省级高新园区、高新技术特色小镇、战略性新兴产业专业园等，高标准建设国家自主创新示范区。高水平编制国家自主创新示范区发展规划纲要和空间发展规划，通盘考虑产业功能、空间布局等，把自创区建设的各项任务落实到具体平台、具体项目。(牵头领导：陈炳荣，牵头部门：宁波国家高新区管委会、市科技局，配合部门：市发改委、市自然资源规划局、市经信局、市教育局)

4、全力打造“246”万千亿产业集群。立足宁波产业发展现状，重点实施产业平台提质、动能培育提升、创新能级提效、制度改革提速等4大行动，力争做强做优绿色石化、汽车制造两大万亿级产业集群，做精做细高端装备、新材料、电子信息、软件与信息服务等4个五千亿级产业集群，做深做实关键基础件（元器件）、智能家电、时尚纺织服装、生物医药、文体用品、节能环保等6个千亿级产业集群，争创国家级先进制造业产业集群示范区和国家级新兴产业集群示范区。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局，配合部门：市发改委、市科技局，各地人民政府、管委会）

5、加快宁波软件名城建设。聚焦发展服务于智能制造的工业软件、嵌入式软件、工业互联网操作系统软件和信息技术服务业的特色产业，以宁波软件产业园“一区多园”为载体，全面深化“互联网+”融合应用，高水平打造华为沃土工场、宁波工业互联网研究院等创新平台。探索设立宁波市软件产业发展基金，引导和带动社会资本共同支持创新型软件和信息服务企业。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局，配合部门：市发改委、市科技局、宁波国家高新区管委会）

二、打造“双创”升级版

1、加快建设双创示范基地。进一步推广鄞州区、中科院宁波材料所、中官路创新创业大街、宁波国家高新区、宁波大学等国家级、省级双创示范基地经验，深化“双创”示范基地建设，探索长三角地区“双创”示范基地联动发展。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市科技局、市委组织部、市人力社保局、市科协）

2、进一步优化双创生态。进一步完善双创政策，推进众创空间、星创天地、孵化器、加速器等新型科技孵化载体建设，支持向专业化众创空间发展。继续办好双创活动周活动，持续举办新材料创业大赛、全球创新设计大会、“奇思甬动”中国创客大赛 、中国机器人峰会、智能经济峰会等全国性活动，营造创新创业氛围，优化创新创业生态。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市科技局，配合部门：市发改委、市经信局）

3、强化创新创业政策统筹。建立部门之间、部门与地方之间的高效协同机制。促进科技、金融、财税、人才等支持创新创业政策措施有效衔接。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市财政局）

4、培育发展产业创新服务综合体。布局建设集研究开发、成果转化、创业孵化等功能于一体的产业创新服务综合体。建设科技文献、基础科技资源、数据库、检验检测、知识产权等科技公共服务体系。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市科技局，配合部门：市市场监管局）

5、推进创新创业国际合作。推进百隆东方越南宁波园中园等境外经贸合作园和中捷（宁波）产业合作园等境内国别产业园建设，谋划宁波智能经济国际合作园建设。推动建立政府间创新创业多双边合作机制。充分利用各类国际合作论坛等重要载体，推动创新创业领域民间务实合作。（牵头领导：李关定，牵头部门：市商务局，配合部门：市发改委、市经信局）

6、做好创新创业经验推广。发布创新创业相关政策信息，做好政策宣讲和落实工作。支持各地积极举办经验交流会和现场观摩会等，加强先进经验和典型做法的推广应用。加强创新创业政策和经验宣传，营造良好舆论氛围。（牵头领导：陈仲朝、陈炳荣，牵头部门：市科技局、市发改委、市经信局、市人力社保局，配合部门：各地人民政府、管委会）

三、谋划培育推进新兴产业

1、聚焦发展三大战略引领产业。围绕打造“246”产业集群，聚焦绿色石化、汽车制造、高端装备、新材料、电子信息、生物医药、节能环保等重点领域，以全产业链培育、关键环节突破为重点，实施龙头企业引领、重大科技攻关、高端资源链接、产业载体集聚等新兴产业培育路径，争取2020年末新材料、新一代信息技术和高端装备等三大战略引领产业产值分别达到1500亿元、800亿元（不含服务业）和1500亿元（含新能源汽车）。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市经信局、市科技局）

2、实施数字经济“一号工程”。围绕“数字中国”战略，印发实施数字宁波建设规划和数字宁波建设三年行动计划，聚焦智能制造、智能城市、智能港航等重点领域，推动实体经济与互联网、大数据、人工智能深度融合。培育发展网联汽车、智能制造装备、智能信息产品和智能家电（家居）和人工智能等智能终端产业，加快布局建设四大智能终端产品集聚区，加速推进智能无人系统、人工智能、无人机、智能家居和智能可穿戴设备等产品的开发和应用力度。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局，配合部门：市发改委、市大数据局、市科技局）

3、超前谋划空天信息等未来产业。依托北京航空航天大学宁波创新研究院、西北工业大学宁波研究院、上海交大宁波人工智能研究院、大连理工大学宁波研究院、宁波工业互联网研究院、浙江北斗数据中心等平台，以及天擎航天、华擎航空等企业，加快谋划空天信息产业。依托航天智慧科技城、宁海通航小镇，围绕国家通用航空产业综合示范区建设，积极发展通用航空产业。围绕大健康产业发展，结合制造业优势，提前谋划健康终端产业。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市经信局、市科技局）

4、加快发展高端生产性服务业。依托港口优势，大力发展港航服务业，加快推进宁波舟山港从传统的运输港、工业港向国际贸易和物流枢纽港转变，促进商流、信息流、物流、资金流的集聚发展。大力发展科技服务、软件和信息服务、跨境电子商务和创意设计等生产性服务业，加快产业跨界融合，催生孵化各类新业态新模式。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市服务业局，配合部门：市经信局、市商务局）

5、鼓励建设区域品牌产业园（专业园）。围绕“246”产业集群重点领域，谋划建设新兴产业专业园（特色园），提升专业园发展水平。围绕特色产业加大投入力度，加快培育特色小镇，促进特色小镇提质增效。提升产业园的产业功能和发展功能，努力打造若干个“万亩空间、千亿量级”的产业大平台。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市经信局、市自然资源规划局）

四、实施科技突破工程

1、积极争创杭甬国家综合性产业创新中心。优化整合杭州、宁波创新资源，实现两地创新资源优势互补，全力争取成为首批国家综合性产业创新中心，打造长三角地区和浙江大湾区创新发展的核心策源地。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市科技局）

## 2、加快各类创新中心谋划和创建。争取国家级新能源汽车创新中心电驱动分中心，加快推进石墨烯创新中心、磁性材料应用技术中心建设，编制完成高端金属合金建设方案，加快编制石油基创新中心、集成电路创新中心方案。（牵头领导：陈仲朝、陈炳荣，牵头部门：市发改委、市经信局、市科技局）

## 3、加快推进高能级大院大所建设。着力推进中科院宁波材料所杭州湾研究院、北京航空航天大学宁波创新研究院、西北工业大学宁波研究院、大连理工大学宁波研究院、宁波工业互联网研究院、中国机械科学研究总院南方中心等大院名所建设，重点支持宁波大学建设“双一流”大学，大力推进浙江大学宁波“五位一体”校区、中国科学院大学宁波材料工程学院等建设。（牵头领导：陈炳荣、许亚南，牵头部门：市科技局、市教育局）

4、加快推进创新成果转移转化。创新重大科技专项实施机制，鼓励企业、高校院所以重大科技专项为纽带，采取产业联盟、成立研究实体等方式组建科技创新联合体。加快发展技术市场，培育技术转移机构，按运行绩效给予支持，推进技术交易活动，按交易额给予补助。引进和培育技术转移、科技招商等科技服务机构，实施高校院所技术转移试点工程。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市科技局）

五、谋划推进重大项目

1、制定重大项目年度推进计划。印发战略性新兴产业重点项目推进计划，实现东方电缆海洋能源互联用智能海洋缆系统、容百新能源动力型锂电材料综合基地等项目新开工，加快推进中芯宁波N2产线、安集微电子、南大光电等项目建设进度，实现亚德客新增年产1000万套精密气动元件扩建项目等项目竣工投产。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市经信局、市商务局，各地人民政府、管委会）

2、强化项目招商谋划。围绕重点产业细分领域，谋划引进一批补链、延链、强链的大项目、好项目。充分利用浙洽会、中东欧博览会、 宁波周等重大活动载体，每个区县（市）和重点园区谋划引进20亿元及以上的重大战略性新兴产业项目。各专业园以细分产业特色化发展为导向，积极引进培育建设一批产业链项目。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市经信局、市商务局，各地人民政府、管委会）

3、加大对重大项目的统筹协调能力。建立和完善重大产业项目后续服务机制，对已经完成投资的项目，市级有关部门要主动帮助企业及时完成规划、国土、环保、消防、质量、档案等各类验收程序，加速项目投产争效。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市自然资源规划局、市生态环境局、市档案馆）

六、发挥企业主体作用

1、打造一批标杆型企业。培育发展千亿级工业龙头企业、行业骨干企业、高成长企业、单项冠军企业、创新型小微企业，促进企业做优做强。进一步扩大市级单项冠军培育企业队伍，健全单项冠军企业培育体系。大力培育一批专精特新中小企业，探索培育“小巨人”企业和高新技术独角兽企业。全力打造一批新型产业体系中竞争优势明显、带动作用强、贡献突出的标杆型企业。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局）

2、着力培养单项冠军企业。选择一批技术领先、发展潜力大、符合产业导向，且产品在细分行业地位突出的企业进行重点培育，不断提高企业产品质量，提高产品综合竞争力和市场占有率，成为细分领域单打冠军。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局）

3、培育壮大科技型企业群体。深入实施“智团创业”计划，推进科技人员、海外留学归国者、民营企业家以及“创二代”创业者、大学生创业者创业，实施高新技术苗子企业培育计划，鼓励高新技术企业建设研发机构，承担重大科技创新任务。培育创新型领军企业，鼓励创新型领军企业承担国家重大创新任务，组建企业科技创新团队。发布“宁波市创新能力百强企业榜”。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市科技局）

4、实现大中小企业融通发展。注重大企业对中小企业的带动作用，鼓励集群内大企业采取“服务平台+创新生态+专业服务”等形式向中小微企业开放资源，推动大企业从“制造商”向“平台商”发展，通过协同制造、资源开放、需求对接等方式，形成以龙头骨干企业为依托，带动中小企业创新发展的格局。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局）

5、改造提升现有企业。加快推进家电云、纺织云、“生意帮”等协同制造平台发展，提升中小微企业协调创新水平。组织实施智能工厂/数字化车间改造、自动化（智能化）成套装备改造试点和“机器换人”，实现全市规上工业企业实施技术改造全覆盖、有需求规上工业企业智能化改造诊断服务全覆盖。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市经信局）

6、扩大战略性新兴企业数量。对照《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将符合条件的企业纳入战略性新兴产业统计，根据战略性新兴企业“十三五”倍增发展的目标，培育、壮大战略性新兴企业的数量和规模。同时推动传统企业向战略性新兴产业转型，支持传统企业“互联网+”模式创新。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市统计局）

七、创新人才资本支撑

1、继续加大引才育才力度。深入实施“3315计划”“3315资本引才计划”“泛3315计划”、海外工程师引进计划等核心引才政策，下大力引进科技领军人才、经营管理人才和青年人才。实施打造青年友好城专项意见，加快校企合作，引进培育实用型、技能型基础人才。出台宁波有关出入境政策措施试点实施细则，进一步优化海内外人才创新创业的出入境环境。（牵头领导：钟关华，牵头部门：市委组织部，配合部门：市人力社保局、市科技局、市经信局、市公安局）

2、加大资金扶持力度。优化相关财政专项资金扶持政策，加大对重大科技能力、科创平台建设等项目的支持力度。发挥财政资金与金融资本的协同效应，通过政府性产业基金引导社会资本进入基金池扩大产业基金规模，建立支持产业发展的“创业投资+股权融资+债权融资+上市融资”全方位链条式的服务体系。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市财政局）

## 3、创新金融供给方式。加大金融对制造业的支持力度，力争2019年制造业贷款增长10%。实施“凤凰行动”宁波计划，鼓励制造企业到新三板、科创板和宁波股权交易中心挂牌融资，鼓励制造企业在银行间市场、交易所市场等，运用各类融资工具，扩大多元化直接融资规模。鼓励商业银行发展供应链金融，为产业链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道，强化金融支持人才创业创新力度。（牵头领导：刘长春，牵头部门：市金融办，配合部门：人行市中心支行、市经信局）

## 4、大力发展科技金融。提高产业基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金市场化运作水平，提高投资效率，引导推动本地民间资本发起成立天使、创业投资机构。深入推进国家保险创新综合试验区建设，集聚保险科技资源。鼓励金融机构积极设立分支机构、专属部门等专营机构，培育专业服务团队，为企业提供充分的金融支持保障。（牵头领导：陈仲朝、刘长春，牵头部门：市财政局、市金融办，配合部门：市发改委、市科技局、人行市中心支行）

八、加强统筹协调推进

1、完善政策体系。贯彻落实党的十九大精神和市委市政府“六争攻坚”专项行动部署，确保国家确定的一系列政策在宁波落地。根据“十三五”规划落实情况，在深入剖析产业发展深层次问题的基础上，启动“十四五”战略性新兴产业的前期研究工作，同时研究出台新一轮政策文件。（牵头领导：陈仲朝，牵头部门：市发改委，配合部门：市科技局、市经信局）

2、用好战略性新兴产业专项资金。继续组织申报战略性新兴产业专业园，鼓励战略性新兴产业集聚发展。继续开展优质初创型企业示范奖励，引导社会资本投向战略性新兴领域初创型企业。对各地战略性新兴产业推进工作进行考评，激活各区县（市）、功能区的产业主导推进作用。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市战新办）

3、继续发挥市战略性新兴产业领导小组统筹协调作用。市战新办负责规划、政策的落实，以及重大事项的协调推进等各项工作，并根据年度计划提出的目标和工作任务对主要成员单位和各地进行督查、考核和总结。各地要制定本地年度计划，提出年度发展目标，进行年度总结。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市战新办）

4、完善战略性新兴产业统计工作。加强对重点企业运行情况的监测分析，积极开展专题调研，及时掌握新情况、分析新问题，准确把握全市战略性新兴产业经济运行情况和特点。各地要及时上报本地重点企业和重点产业运行情况。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市战新办，配合部门：市统计局）

5、加强宣传交流。加强政策宣讲和服务，对示范奖励的初创型企业和专业园进行持续跟踪服务。定期开展专题研讨和座谈会，邀请专家对产业新兴前沿动态进行解读。及时总结先进经验和典型案例，在宁波日报、中国战略性新兴产业杂志及各级简报中进行宣传报道。（牵头领导：陈炳荣，牵头部门：市战新办）

附件：1.宁波市战略性新兴产业2019年度重点项目计划表

2.宁波市各类创新平台2019年度工作计划表

附件1

宁波市战略性新兴产业2019年度重点项目计划表            单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 建设规模和主要内容 | 所属 区域 | 所属 产业 | 建设性质 | 建设 期限 | 总投资 | 2019年计划投资 | 2019年形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产800吨超细纳米金属粉体材料项目 | 宁波广博纳米新材料股份有限公司 | 新建厂房3.4万㎡，新建超细金属粉末生产线40条，项目建成达产后，可实现超细纳米镍粉、银粉年产800吨 | 海曙区 | 新材料 | 新建 | 2019-2021 | 50000 | 10000 | 开工 |
| 2 | C9加氢树脂项目 | 浙江恒河石油化工股份有限公司 | 主要用于生产C9氢化石油树脂 | 镇海区 | 新材料 | 新建 | 2019-2020 | 100000 | 10000 | 开工 |
| 3 | 年产2万5千吨绝缘树脂建设项目 | 浙江祺阳新材料有限公司 | 建成后将形成年产2万5千吨绝缘树脂的生产规模 | 镇海区 | 新材料 | 新建 | 2019-2020 | 20000 | 1000 | 开工 |
| 4 | 年产20万吨间苯二甲酸(PIA)建设项目 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 位于霞浦台塑一期厂区内，新建年产20万吨PIA生产设施 | 北仑区 | 新材料 | 续建 | 2018-2020 | 152180 | 76090 | 土建完工 |
| 5 | 特殊合金新材料智能化生产线投资项目 | 宁波博威新材料有限公司 | 总建筑面积16.1万㎡，其中一期6.8万㎡，主要建设工业厂房与智能化设备生产线 | 鄞州区 | 新材料 | 新建 | 2018-2022 | 320000 | 26000 | 主体建筑结顶，设备全面签约并投入制造 |
| 6 | 瑞凌降温薄膜生产基地一期项目 | 深圳瑞凌新能源科技有限公司 | 总建筑面积2.5万㎡，建设2条降温薄膜生产线 | 奉化区 | 新材料 | 续建 | 2018-2019 | 19000 | 17000 | 完工 |
| 7 | 双亲纳米材料1号地项目 | 宁波锋成纳米科技有限公司 | 总建筑面积1.8万㎡(一期)，厂房一幢，库房两幢，配套设施 | 奉化区 | 新材料 | 续建 | 2018-2020 | 15000 | 5000 | 主体工程建设 |
| 8 | 年产1万吨特种管材项目 | 宁波东鼎特种管业有限公司 | 建筑面积4万㎡，建成后将形成年产1万吨特种管材的生产规模 | 慈溪市 | 新材料 | 续建 | 2018-2019 | 26000 | 13000 | 投产 |
| 9 | 催化剂再生联合装置项目 | 浙江瑞博宝珞杰新材料有限公司 | 改造厂房1.9万㎡，新建仓库、车间、辅助车间及应急池、景观池，年生产3000吨催化剂及10000吨催化剂再生修复 | 象山县 | 新材料 | 改建 | 2018-2020 | 20000 | 2000 | 改造旧厂房，部分设备安装 |
| 10 | 宁波群惠新型墙体材料生产项目 | 宁波群惠新型墙体材料科技股份有限公司 | 建筑面积3万㎡，主要生产自保温砌块及清水砖 | 象山县 | 新材料 | 新建 | 2018-2019 | 12000 | 3000 | 完工 |
| 11 | 中化膜产业生产基地和膜研发创新中心项目 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 用地面积15.5万㎡，分二期实施,建设膜材料生产基地和膜研发创新中心 | 象山县 | 新材料 | 新建 | 2019-2024 | 350000 | 10000 | 完成一期部分桩基工程 |
| 12 | 宁波鸿创陶粒加气砌块新建项目 | 宁波鸿创环保建材有限公司 | 建筑面积0.7万㎡，主要生产陶粒及陶粒加气砌块，年产量20万m³陶粒和20万m³陶粒砌块 | 象山县 | 新材料 | 新建 | 2019-2020 | 10240 | 3200 | 完成一期工程 |
| 13 | ECO改性聚氨酯混凝土铺装新材料项目 | 路宝高分子材料科技有限公司 | 总建筑面积约5.7万㎡，打造铺装材料研发生产基地 | 高新区 | 新材料 | 续建 | 2017-2019 | 50000 | 2000 | 完工 |
| 14 | 万华宁波高性能材料研究院项目 | 万华化学（宁波）有限公司 | 建设研究院办公楼、科研楼，总建筑面积约3万㎡ | 大榭开发区 | 新材料 | 续建 | 2018-2020 | 50000 | 18000 | 试验厂房、主实验楼桩基完工 |
| 15 | 年产35万吨高导高韧铜线项目 | 宁波金田新材料有限公司 | 新建厂房2幢，分别为拉丝车间和连铸连轧车间，拉丝车间占地面积2.7万㎡，连铸连轧车间占地面积2.5万㎡ | 杭州湾新区 | 新材料 | 续建 | 2018-2019 | 60873 | 6000 | 完工 |
| 16 | 年产8万套智能开关柜及配套项目（三期） | 宁波三星智能电气有限公司 | 新建厂房面积7.5万㎡，主要用于生产8万套智能开关柜 | 江北区 | 高端装备 | 续建 | 2018-2020 | 62000 | 1200 | 后期设备安装 |
| 17 | 敏实蓝圣工业机器人智能装配产业园 | 宁波蓝圣智能科技有限公司 | 总建筑面积4.2万㎡，建设工业机器人加工生产线,年产智能装备3000套 | 北仑区 | 高端装备 | 续建 | 2017-2019 | 23000 | 7000 | 完工 |
| 18 | 新增年产1000万套精密气动元件扩建项目 | 宁波亚德客自动化工业有限公司 | 建筑面积17万㎡，新建厂房，增添设备 | 奉化区 | 高端装备 | 续建 | 2016-2019 | 150000 | 10000 | 完工 |
| 19 | 年产6000万套航空轴承、汽车轴承等高精密深沟球轴承生产线项目 | 宁波纽兰得轴承有限公司 | 建筑面积3.7万㎡，建成后将形成年产6000万套航空轴承、汽车轴承等高精密深沟球轴承的生产规模 | 慈溪市 | 高端装备 | 续建 | 2017-2019 | 12880 | 4000 | 设备安装调试 |
| 20 | 高速自动化设备产业化项目 | 宁波力松注塑科技有限公司 | 建筑面积约6.7万㎡，引进高速自动化设备，实现产业化 | 余姚市 | 高端装备 | 新建 | 2019-2020 | 50000 | 13000 | 主体施工 |
| 21 | 波威重工大型机械加工制造项目 | 浙江波威重工有限公司 | 分二期实施，一期建筑面积约5.4万㎡，投产后达到8万吨钢结构生产能力 | 象山县 | 高端装备 | 新建 | 2017-2022 | 100000 | 10000 | 完成一期工程 |
| 22 | 乐惠大型啤酒生产设备生产车间扩建项目 | 宁波乐惠食品设备制造有限公司 | 建筑面积约2.5万㎡，年产生物过程设备、无菌卫生级容器、生物过程系统1210台套 | 象山县 | 高端装备 | 新建 | 2019-2021 | 21400 | 10000 | 完成一期部分主体工程 |
| 23 | 高新区中特泰来模具全供应链服务平台 | 中特泰来模具技术有限公司 | 建筑面积约6万㎡，工业厂房，用于总部建设及模具研发生产 | 高新区 | 高端装备 | 新建 | 2019-2021 | 74000 | 4600 | 开工建设 |
| 24 | 均普智能制造生产基地项目 | 宁波均普工业自动化有限公司 | 总建筑面积约8万㎡，建设智能制造产业基地 | 高新区 | 高端装备 | 续建 | 2018-2020 | 85000 | 10000 | 主体结顶 |
| 25 | 经纬科技智能裁切系统研发生产基地 | 宁波经纬数控设备有限公司 | 建筑面积约4万㎡，工业厂房，建设智能裁切系统示范基地 | 高新区 | 高端装备 | 新建 | 2019-2021 | 12000 | 4000 | 主体施工 |
| 26 | 年产4000台压铸机生产项目 | 宁波海天国华机械有限公司 | 新增建筑面积约12.5万㎡，预计新增购进主要设备180余台，达产后预计可实现年产4000台压铸机的生产能力 | 保税区 | 高端装备 | 新建 | 2019-2021 | 42600 | 10000 | 开工建设 |
| 27 | 吉利-爱信变速器合资项目 | 吉利集团公司 | 日本爱信占60%股份，吉利占40%股份，总用地217亩，共建变速器生产线 | 杭州湾 | 高端装备 | 新建 | 2019-2020 | 600000 | 20000 | 主体建筑结顶 |
| 28 | 基于全自动驾驶的城轨互联互通智能综合调度管控系统装备研制及示范应用项目 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 开展基于全自动驾驶的城轨互联互通智能综合调度管控系统及装备的研制，改造装修面积约1000平方米，建成可支持3条线路数据同时在线测试的综合系统测试平台 | 市级 | 高端装备 | 新建 | 2019-2022 | 108226 | 36797 | 前期开发研制 |
| 29 | 光通讯产品生产基地项目（环球广电扩产项目） | 宁波环球广电科技有限公司 | 新建6.9万㎡的标准化生产厂房，主要用于通信系统设备的研发、制造 | 海曙区 | 新一代信息技术 | 续建 | 2018-2020 | 100000 | 10000 | 主体建筑结顶 |
| 30 | 中官路“双智双创”产业园项目一期 | 创维集团 | 总建筑面积9万㎡，打造智能家电一体化产业园 | 镇海区 | 新一代信息技术 | 新建 | 2019-2021 | 45000 | 15000 | 开工 |
| 31 | 中芯宁波特种工艺（晶圆/芯片）N2项目 | 中芯集成电路（宁波）有限公司 | 建筑面积20万㎡，年产8英寸特种工艺芯片33万片 | 北仑区 | 新一代信息技术 | 续建 | 2018-2020 | 399353 | 100000 | 基础及厂房施工 |
| 32 | 先进光刻胶及高纯配套材料的开发和产业化 | 宁波南大光电材料有限公司 | 建筑面积2.8万平方米厂房，建成年产350吨的先进光刻胶配套显影剂生产线 | 北仑区 | 新一代信息技术 | 新建 | 2019-2021 | 41000 | 10000 | 开工建设 |
| 33 | 年优化升级150台半导体设备产业项目 | 盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司 | 新建厂房面积及其配套建筑10万㎡ | 鄞州区 | 新一代信息技术 | 新建 | 2019-2020 | 40000 | 18000 | 完成土地购买,地面平整、打桩工作 |
| 34 | 年产3000万条高密度集成电路框架生产线扩建 | 宁波康强电子股份有限公司 | 年产3000万条高密度集成电路框架生产线扩建 | 鄞州区 | 新一代信息技术 | 续建 | 2012-2019 | 31100 | 2000 | 设备安装 |
| 35 | 年产2000万套智能电子集成控制系统及400套工装模具生产线项目 | 宁波福尔达智能科技有限公司 | 建成后将形成年产2000万套智能电子集成控制系统及400套工装模具的生产规模 | 慈溪市 | 新一代 信息技术 | 续建 | 2017-2020 | 32620 | 9100 | 设备安装调试 |
| 36 | 年产6.5亿颗智能光电模块生产项目 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 总建筑面积39.1万平方米,购置国内外先进设备5773台（套）,建成后将形成年产6.5亿颗智能光电模块的生产规模 | 余姚市 | 新一代信息技术 | 续建 | 2018-2021 | 488000 | 140000 | 部分厂房完工 |
| 37 | 年产1500万芯公里光纤预制棒及光纤光缆项目 | 宁波余大通信技术有限公司 | 拟建生产用房建筑面积4.8万平方米，项目建设投产后达年产1500万芯公里光纤预制棒及光纤光缆的产能 | 余姚市 | 新一代信息技术 | 新建 | 2019-2020 | 46000 | 25000 | 土建完成，设备安装 |
| 38 | 年产25亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 | 总建筑面积约8万㎡,购置全自动磨片机全自动晶圆切割机全自动全自动贴片机等1714台设备，建成投产后 | 余姚市 | 新一代信息技术 | 续建 | 2017-2021 | 169000 | 10000 | 主体完成50%，购置部分设备 |
| 39 | 合力数字车间技改项目 | 宁波合力模具科技股份有限公司 | 购置设备，数字化车间改造 | 象山县 | 新一代信息技术 | 技改 | 2019-2019 | 10000 | 10000 | 完工 |
| 40 | 卓越电子智能控制器项目 | 宁波卓越智能控制技术有限公司 | 建筑面积约28万㎡，可独立设计、生产高级电子智能控制器 | 高新区 | 新一代信息技术 | 续建 | 2014-2020 | 150000 | 5000 | 三期基本完工 |
| 41 | 拓邦华东地区运营中心项目 | 宁波拓邦智能控制有限公司 | 总建筑面积约10万㎡，用于生产智能控制器等系列产品 | 高新区 | 新一代信息技术 | 新建 | 2018-2020 | 60000 | 5000 | 主体施工 |
| 42 | 赛耐比大功率高效智能LED驱动电源产业化项目 | 宁波赛耐比光电科技股份有限公司 | 建筑面积约4万㎡，工业厂房，打造“大功率高效智能LED驱动电源”的研发与制造基地 | 高新区 | 新一代信息技术 | 新建 | 2019-2021 | 16000 | 4000 | 主体施工 |
| 43 | 光耦集成电路封装项目 | 宁波群芯微电子有限责任公司 | 从事0.35微米及以下大规模集成电路、新型电子元器件、混合集成电路、电力电子器件的生产制造、设计、技术开发与支持、设备研发与销售 | 杭州湾新区 | 新一代信息技术 | 续建 | 2018-2019 | 33000 | 10000 | 设备调试 |
| 44 | 新能源动力系统研发、制造及应用建设项目 | 宁波云科新能源科技有限公司 | 总建筑面积约8万㎡，建成后将形成年产214万台/套手持系列园林工具及移动家电、25万台/套割草机、31万台/套电池包的生产规模 | 海曙区 | 新能源 | 新建 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 完成桩基施工，主体建筑结顶 |
| 45 | 年产10亿瓦时锂电池项目 | 宁波科力安新能源技术有限公司 | 建筑面积5万㎡，建设内容为年产10亿瓦时锂电池项目，建设两条生产线 | 海曙区 | 新能源 | 新建 | 2019-2021 | 50000 | 10000 | 开工建设 |
| 46 | 协能200MWp渔光多能互补太阳能光伏发电项目 | 慈溪协能新能源科技有限公司 | 项目利用海涂面积2925亩，包括建设容量为200MWp光伏电池组陈列 | 慈溪市 | 新能源 | 续建 | 2018-2020 | 140000 | 50000 | 一期投产、二期建设 |
| 47 | 百益200MWp渔光多能互补太阳能光伏发电项目 | 慈溪百益新能源科技有限公司 | 项目利用海涂面积2925亩，包括建设容量为200MWp光伏电池组陈列 | 慈溪市 | 新能源 | 续建 | 2018-2020 | 140000 | 50000 | 一期投产、二期建设 |
| 48 | 年新增33000吨锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 改扩建厂房5万平米,购置反应釜、自动离心机、盘式烘干机等设备约3.7亿元，建成后达到年产33000吨锂电子电池动力型三元材料所需前驱体的产能 | 余姚市 | 新能源 | 新建 | 2019-2020 | 54000 | 15000 | 完成厂房建设 |
| 49 | 智能LED车灯产品研发及产业化一期 | 领为视觉智能科技（宁波）有限公司 | 建筑面积8.1万㎡，建设车灯研究院、车灯制造中心、模具设计及维护中心、智慧物流中心及员工生活区配套等建筑设施 | 宁海县 | 新能源 | 新建 | 2019-2021 | 180000 | 40000 | 开工建设 |
| 50 | 年产2GW高效电池组件项目 | 东方日升新能源股份有限公司 | 建筑面积14.5万㎡，建设2GW高效光伏组件 | 宁海县 | 新能源 | 新建 | 2019-2020 | 65000 | 30000 | 厂房建设完成，设备部分到位 |
| 51 | 年产200万套光伏系统应用产品生产线技术改造 | 浙江双宇电子科技有限公司 | 建筑面积12.9万㎡，新厂房修建，并购置自动化铝边框切割机等设备 | 宁海县 | 新能源 | 新建 | 2019-2020 | 25000 | 20000 | 厂房改建完工，设备安装 |
| 52 | 吉利50万台套模组项目 | 威睿电动汽车技术（宁波）有限公司 | 新建建筑面积3.8万㎡，新增模组生产线等设备，总装机功率约7548kW（含照明及其他），拟申请10kV电力变压器容量6500kVA，配置二台2000kVA和一台2500kVA干式变压器，形成年产50万台套电池模组的生产能力 | 杭州湾新区 | 新能源 | 续建 | 2018-2023 | 101844 | 5000 | 土建 |
| 53 | 七速双离合变速器（7DCT）生产项目（二期） | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 建设联合厂房、联合站房扩建、油化库扩建、供油站，建成后将达成年产30万台七速双离合变速器的生产规模 | 北仑区 | 新能源汽车 | 续建 | 2018-2019 | 180000 | 37000 | 建成 |
| 54 | 新能源汽车精密铸锻件项目 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 建筑面积约7.3万㎡，年产新能源汽车精密铸锻件500万套 | 北仑区 | 新能源汽车 | 续建 | 2018-2019 | 63000 | 27066 | 土建完工 |
| 55 | 年产480万套新能源汽车关键零部件项目 | 宁波圣龙智能汽车系统有限公司 | 新建厂房4.7万㎡，购置5轴加工中心、卧式加工中心、轮毂电机加工中心、各类装配线等300余台套项目设备，项目建成后将达到年产新能源汽车关键零部件480万套，其中轮毂电机及控制模块、电磁阀及控制模块、电子泵及泵集成系统、电机及控制模块各100万套 | 鄞州区 | 新能源汽车 | 新建 | 2018-2023 | 120000 | 30000 | 主体结构施工 |
| 56 | 年产250万套新型节能汽车电动燃油泵生产线项目 | 宁波洛卡特汽车零部件有限公司 | 建筑面积6.1万㎡，建成后将形成年产250万套新型节能汽车电动燃油泵的生产规模 | 慈溪市 | 新能源汽车 | 续建 | 2017-2019 | 17000 | 6800 | 设备安装调试 |
| 57 | 年产30万辆新能源及传统汽车项目 | 余姚吉润汽车部件有限公司 | 建筑面积35万㎡，购置大型自动化冲压生产线、白车身焊接生产线和成品车身喷涂线等设备，将形成年产30万辆新能源及传统汽车生产规模 | 余姚市 | 新能源汽车 | 续建 | 2017-2020 | 603490 | 70000 | 竣工投产 |
| 58 | 年产量3万台电动叉车项目 | 如意智能科技有限公司 | 引进年产量3万台电动叉车生产线 | 宁海县 | 新能源汽车 | 新建 | 2019-2020 | 15000 | 2000 | 完成原厂房装修，购买设备 |
| 59 | 双班年产5万辆乘用车生产线扩建项目 | 浙江吉利汽车有限公司 | 新建建筑面积9.1万平方米的总装车间，新增生产及辅助设备1700台（套），形成双班年产5万辆乘用车的生产能力 | 杭州湾 | 新能源汽车 | 新建 | 2019-2020 | 700000 | 100000 | 开工建设 |
| 60 | 三生细胞基因制备临床转化基地项目 | 三生（中国）健康产业有限公司 | 建筑面积约12.6万㎡，主要建设细胞资源中心，细胞制备中心和检测与诊断中心三大中心 | 海曙区 | 生命健康 | 新建 | 2019-2021 | 60000 | 20000 | 开工建设 |
| 61 | 秉航电子二期项目 | 宁波秉航电子科技有限公司 | 建设生产车间4幢，建筑面积14.7万㎡，研发办公大楼3幢，建筑面积2万㎡，建设相关配套辅助设施 | 奉化区 | 生命健康 | 续建 | 2018-2020 | 50000 | 3000 | 厂房主体工程建设 |
| 62 | 年产0.8万套大小便护理器、1.5万套麻醉视频喉镜、1000万套麻醉呼吸耗材等产品生产线项目 | 宁波新跃医疗科技股份有限公司 | 建筑面积6.5万㎡，建成后将形成年产0.8万套大小便护理器、1.5万套麻醉视频喉镜、1000万套麻醉呼吸耗材等产品的生产规模 | 慈溪市 | 生命健康 | 续建 | 2018-2022 | 26675 | 5000 | 设备安装调试 |
| 63 | 年产10万人份精制多价冻干抗蛇毒血清项目 | 浙江健博生物科技股份有限公司 | 建筑面积1.7万㎡，主要包括建设一般生产用房、GMP车间、研发中心及配套用房等 | 宁海县 | 生命健康 | 续建 | 2017-2020 | 18472 | 3000 | 中试车间改造完成，安全性评价完成 |
| 64 | 微创穿刺器项目 | 宁波生物产业园 | 建筑面积2万㎡，主要建设微创穿刺器GMP车间、设计研发中心、模具制造部、注塑生产车间、办公楼和仓库等 | 宁海县 | 生命健康 | 新建 | 2019-2020 | 10000 | 2500 | 开工建设 |
| 65 | 宁波众辰机械设备生产项目 | 宁波众辰机械有限公司 | 用地面积1.8万㎡，主要生产医疗机械部件 | 象山县 | 生命健康 | 新建 | 2019-2020 | 10000 | 2500 | 完成部分主体工程 |
| 66 | 宁波航天楷源稻米油项目 | 宁波航天楷源实业有限公司 | 用地面积7.3万㎡，建设10条年产万吨高谷维素稻米油生产线 | 象山县 | 生命健康 | 新建 | 2018-2020 | 53000 | 15000 | 1号综合楼、2、5号厂房、6号仓库装饰工程完成 |
| 67 | 康龙化成二期项目 | 康龙化成(宁波)新药技术有限公司 | 项目总建筑面积12.4万平方米，主要建设化学实验室，动物房，生物室，综合楼及宿舍等配套设施 | 杭州湾 | 生命健康 | 新建 | 2019-2020 | 94000 | 20000 | 厂房主体工程建设 |
| 68 | 年产16万吨环保石塑新材料 | 宁波石头纸环保材料有限公司 | 总建筑面积12.3万㎡，项目分三期进行建设，建成后将形成年产16万吨环保石塑新材料的生产规模 | 慈溪市 | 节能环保 | 续建 | 2018-2020 | 143063 | 30000 | 一期主体完工 |
| 69 | 年产500万套LED节能照明灯具生产线项目 | 宁波珈诺照明科技有限公司 | 建筑面积4.2万㎡，建成后将形成年产500万套LED节能照明灯具的生产规模 | 慈溪市 | 节能环保 | 续建 | 2018-2020 | 12000 | 5000 | 基建完工、部分设备安装调试 |
| 70 | 年产1600台环保设备生产线项目 | 天勤环保 | 建筑面积2万㎡，形成1600台各类环保设备生产能力 | 宁海县 | 节能环保 | 新建 | 2019-2022 | 10000 | 2000 | 开工建设 |
| 71 | 海洋能源互联用智能海洋缆系统项目 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 新增建筑物面积约10万㎡，新增主要工艺设备及测试仪器设备133套，新建2万吨级码头1座，拟生产柔性直流海缆220km、动态海缆370km、海底光缆1000km、海洋脐带缆150km和海洋缆附件350套 | 北仑区 | 海洋新兴 | 新建 | 2019-2020 | 120000 | 10000 | 开工建设 |
| 72 | 宁波海洋生物种业研究院 | 宁海三门湾现代农业开发区 | 总用地24万㎡，其中建设研发与综合管理区、菌种培育温室及水生动物活体培养种质保存区、蓄水池、尾水净化池各2.7万㎡，建设大规格苗种培育车间2万㎡、设施化养殖试验区4万㎡、综合养殖试验示范池塘6.7万㎡ | 宁海县 | 海洋新兴 | 新建 | 2019-2023 | 11335 | 2000 | 开工建设 |
| 73 | 黄湾塘三文鱼养殖基地 | 浙台经贸合作区管委会 | 建筑面积约8.1万平方米，建设厂房及配套设施 | 象山县 | 海洋新兴 | 新建 | 2019-2021 | 80000 | 5000 | 厂房桩基施工 |
| 74 | 贝发中国制笔城改扩建项目 | 贝发集团股份有限公司 | 拆除原有厂房1.4万㎡，扩建厂房及附属用房5万㎡，形成年产各类笔约20亿套 | 北仑区 | 创意设计 | 续建 | 2017-2019 | 25055 | 13000 | 基本建成 |
| 合计 | 7335406 | 1346853 |  |

附件2

宁波市各类创新平台2019年度工作计划表

| 序号 | 平台名称 | 平台类型 | 年度工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连理工大学宁波研究院 | 研究院所 | 签署合作协议，完成事业单位法人登记，持续推进研究院建设 | 市科技局 |
| 2 | 机械科学研究总院（宁波）南方中心 | 研究院所 | 签署合作协议并举行揭牌仪式，完成事业单位法人登记，持续推进研究院建设 | 市科技局 |
| 3 | 西北工业大学宁波研究院 | 研究院所 | 签署合作协议并举行揭牌仪式，完成事业单位法人登记，持续推进研究院建设 | 市科技局 |
| 4 | 万华宁波高性能材料研究院项目 | 研究院 | 总投资50000万元，建设研究院办公楼、科研楼，2019年计划投资18000万元，试验厂房完工，主实验楼桩基完工 | 万华化学（宁波）有限公司 |
| 5 | 中科院上海药物所宁波生物产业创新中心 | 院地合作平台 | 宁海县生命健康产业高层次人才服务中心建成投入使用；生物药分析检测平台完成实验室装修和设备采购，正式投入使用；举办第四届宁波生物产业论坛和第三届中国.宁波生命健康创新创新大赛；力争落户生命健康类企业10家以上，重点产业化项目2个以上；引进高层次人才不少于30人 | 宁海县生物产业园管理中心 |
| 6 | 乌克兰国家科学院材料问题研究所中国研究中心、宁波弗兰采维奇材料研究所 | 引进合作共建研究所 | 深入开展与企业的产业化合作和技术服务合作；积极引进乌克兰国家科学院人才团队，力争在宁海落地1个院士工作站；完善平台运行各项机制，积极引进新材料方面专业人才，做好外籍专家后勤保障等工作；做好研究所的宣传推广工作，努力扩大平台影响力 | 宁海经济开发区科技园区管理中心 |
| 7 | 宁波市鄞创科技孵化器服务有限公司 | 国家级孵化器 | 拓展专业特色产业孵化园区，举办鄞州区科技双创运动会，举办“甘露计划”科技金融服务等10场沙龙，举办政策类培训3场以上 | 宁波市鄞创科技孵化器服务有限公司 |
| 8 | 鄞州区大学生（青年）创业孵化园 | 国家级孵化器 | 招引科技型孵化器企业30家左右，开展企业服务活动10场、创业教育培训20场、创业创新活动20场 | 宁波市鄞州鄞创大学生创业园管理服务有限公司 |
| 9 | 宁波中物光电科技企业孵化器 | 国家级孵化器 | 孵化一批企业，新培育引进企业10家，实现平台内企业年产值5亿；组织企业对接活动10次，组织企业协同创新创业交流会10次，组织创业创新相关培训10次 | 浙江中物九鼎科技孵化器有限公司 |
| 10 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 与乌克兰国家材料研究所中国研究中心、韩国株式会社 CFA GLOBAL、株式会社KNX联合开展高端铜钛合金新材料替代铍青合金等项目研究；与中南大学、大连理工大学、兵科院宁波分院、有研工程技术研究院共同开展高强高导铜合金关键制备技术研究项目；与中南大学合作开发烧结钕铁硼粉体改性技术开发与产业化等项目；自主研发纯电动汽车用高耐温低成本烧结钕铁硼磁钢开发等项目 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 |
| 11 | 圣龙汽车动力系统股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 加快新产品开发，完成变速箱油泵新产品开发7项；完成变速箱油泵智能技术提升的相关研究；申请发明专利6项，实用新型专利12项，申请国际标准1项，团体标准3项；企业自筹资金6000万用于研发投入 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 |
| 12 | 宁波韵升股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 开展宁波市科技创新2025“高性能低重稀土烧结钕铁硼关键制备技术研发及产业化”项目研究；完成区级重大产业技术创新专项“移动智能终端用高性能薄小磁体关键制备技术及产业化”；完成重点新产品开发8项；申请发明专利8项，开展承担1项、参与2项的国标研制活动，申请承担国标立项1项；企业自筹资金4800万用于研发投入 | 宁波韵升股份有限公司 |
| 13 | 东睦新材料集团股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 加快新产品开发，完成新能源汽车粉末冶金零部件新产品开发12项；完成粉末冶金汽车零部件致密化及新能源汽车零部件技术研发；申请发明专利8项，制定行业标准2项；公司自筹6700万元用于研发 | 东睦新材料集团股份有限公司 |
| 14 | 日月重工股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 依托正在建设的“新日星年产18万吨海上装备关键部件项目”和即将实施的“薄壁化复杂内腔球墨铸铁件生产关键技术的研发”，着力推进绿色发展；引进一名在站博士后；力争设立院士工作站；企业自筹资金4500万用于研发投入 | 日月重工股份有限公司 |
| 15 | 音王电声股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 完成重点新产品开发8项；完成非线性音质调谐处理技术研究，带DSP有源线性阵列音箱系统开发，数字舞台盒系统的研发，多功能智能讲台开发，新仿真踩镲全网鼓的开发，多功能演艺声场控制系统开发；申请发明专利5项，实用新型专利30项，参与制定国家标准1项，主导制定企业标准12项 | 音王电声股份有限公司 |
| 16 | 美康生物科技股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 完成诊断试剂新产品开发8项；完成化学发光免疫试剂新技术的研发；申请发明专利10项，实用新型专利15项，申请软件著作权6项，主持制定行业标准2项；企业自筹9000万用于研发投入 | 美康生物科技股份有限公司 |
| 17 | 博威集团有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 加快新产品开发，完成新产品开发8项；完成超大规模集成电路用高强高导精密铜合金带材基础研究；申请发明专利6项，申请国家/行业标准2项，注册美国CDA新产品牌号2个；完成合金产品研发数据管理软件系统的导入规划 | 博威集团有限公司 |
| 18 | 奥克斯集团有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 完成新产品开发50项；健全空调质量控制室等研发机构，并构建完整的技术研发各产品创新系统；申请发明专利250项，申请国家/行业标准20项；企业自筹50000万用于研发投入 | 奥克斯集团有限公司 |
| 19 | 东方日升新能源股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 与中国计量大学合作，推进企业与学院的全面技术合作，共同构建产学研的创新体系 | 东方日升新能源股份有限公司 |
| 20 | 雅戈尔集团股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 引进博士1人，聘用外部专家不少于50人；新增研发项目20项以上，申请发明专利8项以上，主持和参加制定的国际、国家和行业标准1项；投入研发经费4.5亿元 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
| 21 | 得力集团有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 积极参与行业、国家技术标准的编制；加强技术中心人才队伍建设，推进科技成果转化 | 得力集团有限公司 |
| 22 | 浙江大丰实业股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 继续做好平台建设工程，申请中国轻工业工程技术研究中心；围绕市场需求、行业发展技术,新申请立项研发项目不少于10项，新申请专利不少于40项，其中发明专利不少于30项；积极参与国家重点研发项目计划申报；获得宁波市科技进步奖1项、申报行业奖1项；完成参与的浙江省重点研发计划项目 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 23 | 舜宇集团有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 研究开发含微结构元件的AR+HUD光机系统、应用于新一代手机摄像模组的MOC新型半导体封装技术、基于异形水路的阵列式型腔光学精密模具、非球面镜片外观检测机、DLP智能大灯用投影镜头以及基于SWLO工艺的小型智能化热成像镜头 | 舜宇集团有限公司 |
| 24 | 海天塑机集团有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 与北京化工大学、浙江大学、中科院宁波材料所等高校科研院所保持深度合作；研究开发注塑机新产品10项 | 海天塑机集团有限公司 |
| 25 | 贝发集团股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 继续开展国家重点研发计划项目的科技攻关工作；开展各种新型功能墨水以及笔头和墨水适配性、高端好笔的性能提升等研发工作 | 贝发集团股份有限公司 |
| 26 | 宁波东方电缆股份有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 重点部署超深水强电复合脐带缆系统研制与示范作业，1500米水深大孔径中心管式脐带缆系统产业链构建，深水动态脐带缆研制与应用；申请专利不少于8个，制订国家、行业标准或企业标准不少于1项 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
| 27 | 新海科技集团有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 技术中心年度复评 | 新海科技集团有限公司 |
| 28 | 宁波方太厨具有限公司技术中心 | 国家企业技术中心 | 加大研发投入，夯实实验室、企业研究院平台建设，吸引和培养创新人才；优化企业创新激励制度，保证创新成果产出，专利、标准建设引领行业发展 | 宁波方太厨具有限公司 |
| 29 | 鄞州区双创示范基地 | 国家双创示范基地 | 完善孵化生态链建设，打造高端科创服务平台10个；大力建设企业研发载体，培育壮大国家高新技术企业350家；进一步完善科技成果转移转化机制，技术合同交易额达12亿元；加快建设产业创新服务综合体，引进培育高端创新创业人才；深化科技金融服务水平，提升科技服务业水平；大力营造双创氛围，积极组织开展各类双创活动，争取2019年全国双创周浙江分会场落户鄞州 | 鄞州区 |
| 30 | “新材料+”制造业双创示范基地 | 国家双创示范基地 | 完成第一期1亿元的弘晟创投基金的组建，并投资1-2个项目；对接镇海区高端新材料产业园，对接地方政府与海江公司（镇投）等，提供轻资产扩产方案；规划双创基地未来的物理空间及项目来源 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 31 | 高新区大众创业万众创新示范基地 | 省级双创示范基地 | 以国家自创区建设为统领，全力打造创新创业升级版；以新材料产业为先导，加快培育高新技术产业 | 高新区 |
| 32 | 中官路创业创新大街大众创业万众创新示范基地 | 省级双创示范基地 | 全力争创国家级双创示范基地:完成启迪科技园一期及配套竣工验收，创维“双智双创”中官路产业园开工建设国科大宁波材料工程学院建筑主体结构完成，西电宁波科技园进入开工建设阶段，中乌新材料产业技术研究院和智慧纺织服装全球总部全面启动运营 | 宁波市大学科技园管委会 |
| 33 | 宁波大学大众创业万众创新示范基地 | 省级双创示范基地 | 凝练三年创业班人才培养，申报新一轮教学成果奖；进一步做好“互联网+”国赛和职业生涯规划省赛的组织参赛工作；加强师资队伍建设，完善创业必修课体系，积极申报国家级精品课程；举办宁波市“创业集市”、镇海区大学生创业园入驻路演等校地合作活动；强化“企业家进校园”等创业品牌活动,形成“一院一品”的创业文化品牌 | 宁波大学 |
| 34 | 鄞州区大学生（青年）创业园7号众创空间 | 国家级众创空间 | 引进众创空间团队20个、企业20家，组织开展企业服务活动10场、企业培训10场、创业创新活动10场 | 宁波市鄞州鄞创大学生创业园管理服务有限公司 |
| 35 | 宁波集物堂众创平台 | 国家级众创空间 | 新增企业15家以上、创客及团队20以上，引入外部服务机构3家；开展创业创新教育课程培训10+场、创新创业专题活动20+场、大型创意活动10+场、创业沙龙5场；新增众创空间新增面积6000平米 | 宁波集物堂实业投资有限公司 |
| 36 | 万里笃创 | 国家级众创空间 | 开展创新创业活动5场次以上、创新创业培训3场次以上 | 万里笃创 |
| 37 | 百事通众创空间 | 国家级众创空间 | 举办创业创新赛事，引进高层次人才科项目和小众服务机构；建立校企联盟，定期开展创业创新活动 | 浙江佰事通商务服务有限公司 |
| 38 | 创梦未来 | 国家级众创空间 | 为现有创客及团队做好服务，资源整合及对接，快速孵化成长 | 宁波一舟电商企业管理有限公司 |
| 39 | 宁波市创新设计众创空间（工业设计孵化中心） | 国家级众创空间 | 跟进相关产业的各项政策，服务入驻企业；继续提高园区管理服务水平及运营团队能力，对接相关产业资源 | 宁波和丰创意广场投资经营有限公司 |
| 40 | 中物科技园“S.O.S空间站” | 国家级众创空间 | 招商引进企业14家，集聚科技服务机构20家，创新创业培训12场 | 浙江中物九鼎科技孵化器有限公司 |
| 41 | 启迪之星（宁波） | 省级众创空间 | 新招募企业（项目）60个，举办活动40次，开展培训12次 | 宁波启迪创业孵化器有限公司 |
| 42 | 浙药健康创客公社 | 省级众创空间 | 引入创客团队25支，开展创新创业活动15场，开展创新创业讲座25次，由平台资助众创团队数量10支以上，金额十万以上 | 浙江医药高等专科学校 |
| 43 | 乔克兄弟创客空间 | 省级众创空间 | 继续积极引进优秀团队和企业，进一步修改完善创客环境和创客资源；展开校园创客活动，在宁波本地设立多个学校的创客空间和创客教室 | 宁波乔克兄弟电子科技有限公司 |
| 44 | 宁波摩米创新工场众创空间 | 省级众创空间 | 引进重大军工项目2个以上，举办创新创业活动15场以上，帮助企业做好政策申报工作，引导企业做好知识产权保护工作 | 宁波摩米创新工场电子科技有限公司 |
| 45 | 汇聚∙创业里众创空间 | 省级众创空间 | 新引进创业团队40个和初创企业20家，培育20家以上优质企业进入孵化器；新聘请3-5位创业导师，新引进2-3家联盟服务机构；开展25-30场创业培训和创业活动，其中大型活动1-2场；指导20家以上企业/团队申请知识产权；引导种子基金或投融资机构投资5个以上企业/团队 | 宁波汇聚产业园发展有限公司 |
| 46 | 无中生有创业咖啡鄞州店 | 省级众创空间 | 打造团队、产品、营销、融资四大模块线上线下的创业学习内容；通过创业咨询、创业周末、创业磨坊等活动来帮助创业者 | 宁波高新区无中生有创业投资管理有限公司鄞州分公司 |
| 47 | 楼友会.宁波云创空间 | 省级众创空间 | 新址搬迁，做好入驻企业的搬迁安置工作；积极引荐创新创业项目入驻；做好国家级众创空间备案 | 宁波市鄞州区微巢信息科技有限公司 |
| 48 | 宁波众创空间 | 省级众创空间 | 进一步推动创业孵化链条建设，鼓励创客服务组织、孵化器和产业园（加速器）等平台之间的有效对接和资源共享，优化创新创业生态圈 | 高新区科技局、宁波市创新创业管理服务中心 |
| 49 | 智能制造装备技术公共服务平台 | 宁波市制造业重点服务平台 | 开展智能制造装备领域的质量提升、风险监控和调研活动2次；申报宁波市人力社保局的高级人才研修班，帮助企业培育工程技术人才；开展2项科研项目的研究工作，申报专利4项 | 国家智能制造装备产品质量监督检验中心（浙江） |
| 50 | 宁波市机器人与智能制造装备产业服务平台 | 宁波市制造业重点服务平台 | 成立移动机器人公司，推动智能全向移动机器人技术产业化；与菲仕、天瑞精工等企业合作开发设备；研发7自由度协作机器人的样机，推动驱控一体化关节产业化；为宁波市电机、机器人、数控装备企业提供技术咨询、培训和测试服务 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 51 | 中桥影视文化创意产业园 | 园区 | 总投资27000万元，主要建设影视加工车间、摄影棚、影视制作车间等，2019年计划投资5000万元，一期地块二及二期厂房完工 | 象山中桥影视文化有限公司 |
| 52 | 宁波国家高新区智慧园建设 | 园区 | 总投资250000万元，建成集软件研发、应用示范推广与软件产业人才培养为一体的宁波智慧产业核心集聚区，2019年计划投资3000万元，4#地块开工 | 宁波高新区智慧绿城建设有限公司 |
| 53 | 新材料联合研究院一期 | 园区 | 总投资150000万元，搭建新材料产学研协同创新平台，2019年计划投资22000万元，进行主体施工 | 新材料科技城开发投资有限公司 |
| 54 | 杭州湾生命科技产业园-生物医药研发服务基地项目 | 园区 | 计划建设5年，项目总投资198275万元，规划建设251993平方米研发大楼及附属设施，包括办公楼、实验楼、加氢实验室、GMP车间、库房、溶剂库、动力中心及污水处理设施等，2019年计划投资20000万元，进行土建 | 宁波康泰博科技发展有限公司 |
| 55 | 康达洲际梅山健康产业园 | 园区 | 总投资250000万元，建设内容包括13栋生产厂房、学术交流中心、研发中心、临床培训中心、运营中心、医用特种车辆制造中心以及人才公寓等配套设施，计划打造成中国单体规模最大的集医疗设备研发、生产、临床培训、教学、医疗服务等为一体的新型医疗产业园区，2019年计划投资50000万元，一期产业园项目全部完工 | 康达洲际医疗器械有限公司 |